Plano de Testes

Projeto: Automation Exercise - E-commerce
Autor: Seu Nome Completo

Ficha Técnica

Equipe Responsável pela Elaboração Seu Nome Completo; <seu.email@email.com.br>.

Histórico de Revisões Versão; Data; Autor; Descrição. Versão 1.0; Julho/26; Seu Nome Completo; Criação Inicial do Documento.

# 1 INTRODUÇÃO

## 1.1 Objetivo

Este Plano de Testes tem como objetivo definir a estratégia, os métodos, os recursos, os critérios e as atividades que serão empregados para verificar e validar as funcionalidades do sistema Automation Exercise, assegurando que os requisitos especificados na Especificação de Requisitos de Software (ERS) sejam atendidos.

Este documento servirá como referência para todas as atividades relacionadas ao processo de testes, promovendo padronização, rastreabilidade e controle da qualidade durante a execução do projeto.

## 1.2 Escopo

Este plano contempla a realização de testes funcionais manuais em uma aplicação Web de comércio eletrônico. Serão avaliadas as funcionalidades relacionadas a:

- Cadastro de usuários;

- Login e Logout;

- Exclusão de conta;

- Catálogo de produtos;

- Pesquisa de produtos;

- Categorias e marcas;

- Carrinho de compras;

- Checkout;

- Pagamento;

- Contato;

- Newsletter;

- Avaliações de produtos;

- Navegação entre páginas.

# 2 ITENS DE TESTE

Os seguintes módulos serão objeto de validação durante a execução dos testes:

| Código | Item |  |
| --- | --- | --- |
| [IT001] | Cadastro de Usuários |  |
| [IT002] | Login |  |
| [IT003] | Logout |  |
| [IT004] | Exclusão de Conta |  |
| [IT005] | Catálogo de Produtos |  |
| [IT006] | Pesquisa |  |
| [IT007] | Categorias |  |
| [IT008] | Marcas |  |
| [IT009] | Carrinho |  |
| [IT010] | Checkout |  |
| [IT011] | Pagamento |  |
| [IT012] | Contato |  |
| [IT013] | Newsletter |  |
| [IT014] | Avaliações |  |
| [IT015] | Navegação |  |

# 3 FUNCIONALIDADES A SEREM TESTADAS

As seguintes funcionalidades serão verificadas durante o projeto:

- Validação de regras de negócio;

- Validação de campos obrigatórios;

- Fluxos principais de navegação;

- Fluxos alternativos;

- Tratamento de entradas inválidas;

- Mensagens de erro;

- Mensagens de sucesso;

- Persistência da sessão do usuário;

- Consistência das informações apresentadas.

# 4 FUNCIONALIDADES FORA DO ESCOPO

Este projeto não contempla:

- Testes Automatizados;

- Testes de API;

- Testes Unitários;

- Testes de Integração;

- Testes de Performance;

- Testes de Carga;

- Testes de Stress;

- Testes de Segurança;

- Testes de Acessibilidade;

- Testes de Compatibilidade entre diversos navegadores e dispositivos;

- Testes de Instalação;

- Testes de Recuperação de Desastres;

- Testes de Tolerância a Falhas.

Esses itens foram identificados durante o planejamento, porém não fazem parte do escopo definido para este projeto de QA Manual.

# 5 ESTRATÉGIA DE TESTES

A estratégia adotada será baseada em testes manuais de caixa-preta (Black Box Testing), utilizando os requisitos funcionais como principal referência para elaboração dos casos de teste. Cada requisito identificado na ERS possuirá um ou mais casos de teste associados, permitindo rastreabilidade completa entre requisitos, execução e evidências. A execução seguirá o seguinte fluxo:

- Planejamento dos testes;

- Elaboração dos casos de teste;

- Revisão dos casos de teste;

- Execução;

- Registro de evidências;

- Registro de defeitos;

- Consolidação dos resultados;

- Emissão do Relatório Final.

# 6 TÉCNICAS DE TESTE

## 6.1 Teste Caixa-Preta

Os testes serão conduzidos considerando apenas as entradas fornecidas ao sistema e os resultados apresentados ao usuário, sem acesso ao código-fonte da aplicação.

## 6.2 Particionamento de Equivalência

Os dados de entrada serão agrupados em classes válidas e inválidas, reduzindo a quantidade de testes necessários sem comprometer a cobertura funcional. Exemplos: E-mail válido, E-mail inválido, Campo vazio.

## 6.3 Análise de Valor Limite

Sempre que houver restrições de tamanho ou quantidade de dados, serão utilizados valores nos limites mínimo, máximo e imediatamente adjacentes.

## 6.4 Testes Positivos

Validação dos fluxos esperados de utilização do sistema. Exemplos: Cadastro válido, Login válido, Compra concluída com sucesso.

## 6.5 Testes Negativos

Validação do comportamento do sistema diante de entradas inválidas. Exemplos: Senha incorreta, Campos obrigatórios não preenchidos, Pesquisa inexistente.

# 7 TIPOS DE TESTES

## 7.1 Teste Funcional

Verificar se cada funcionalidade implementada atende aos requisitos especificados.

## 7.2 Teste de Interface

Validar menus, botões, links, formulários, mensagens e elementos gráficos.

## 7.3 Teste de Usabilidade

Verificar se o fluxo de navegação é intuitivo e se as mensagens apresentadas são compreensíveis ao usuário.

## 7.4 Teste de Regressão

Sempre que uma inconsistência for corrigida ou uma funcionalidade for alterada, os testes relacionados poderão ser reexecutados para garantir que não ocorreram impactos em funcionalidades previamente validadas.

# 8 CRITÉRIOS

## 8.1 Critérios de Entrada

A execução dos testes poderá ser iniciada quando:

- O ambiente estiver disponível;

- A ERS estiver concluída;

- O Plano de Testes estiver aprovado;

- Os Casos de Teste estiverem elaborados;

- Os dados necessários estiverem disponíveis.

## 8.2 Critérios de Saída

A execução será considerada concluída quando:

- Todos os casos de teste previstos forem executados;

- Todas as evidências forem registradas;

- Todos os defeitos forem documentados;

- A Matriz de Rastreabilidade estiver atualizada;

- O Relatório Final for emitido.

## 8.3 Critérios de Suspensão

A execução poderá ser interrompida quando ocorrer:

- Indisponibilidade do sistema;

- Instabilidade da conexão;

- Alterações significativas na aplicação durante os testes;

- Impossibilidade de continuar a execução por fatores externos.

## 8.4 Critérios de Reinício

Os testes suspensos poderão ser retomados após:

- Restabelecimento do ambiente;

- Correção das falhas impeditivas;

- Disponibilização de nova versão estável do sistema.

# 9 PRODUTOS GERADOS

Ao término do projeto deverão estar disponíveis os seguintes artefatos:

- Especificação de Requisitos de Software (ERS);

- Plano de Testes;

- Critérios de Aceitação;

- Casos de Teste;

- Matriz de Rastreabilidade;

- Evidências de Execução;

- Relatório de Bugs;

- Relatório Final de Testes.

# 10 FLUXO DE TRABALHO

O processo de testes seguirá o fluxo abaixo:

- Levantamento dos requisitos;

- Elaboração da ERS;

- Planejamento dos testes;

- Definição dos critérios de aceitação;

- Elaboração dos casos de teste;

- Revisão dos casos de teste;

- Execução dos testes;

- Registro das evidências;

- Registro e classificação dos defeitos;

- Atualização da matriz de rastreabilidade;

- Consolidação dos resultados;

- Elaboração do Relatório Final.

# 11 AMBIENTE DE TESTES

## 11.1 Hardware

| Recurso | Configuração |  |
| --- | --- | --- |
| Computador | Notebook |  |
| Memória RAM | Mínimo 8GB |  |
| Conexão | Internet Banda Larga |  |

## 11.2 Software

| Software | Versão |  | Finalidade |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema Operacional | Linux |  |  |  |
| Google Chrome | Última versão estável |  | Navegação |  |
| Mozilla Firefox | Última versão estável |  | Navegação |  |
| GitHub | Última versão estável |  | Versionamento |  |
| Jira | Última versão estável |  | Gestão de tarefas e defeitos |  |
| Microsoft Excel | Microsoft 365 |  | Casos de Teste |  |
| Microsoft Word | Microsoft 365 |  | Documentação |  |

# 12 EQUIPE E RESPONSABILIDADES

| Papel | Responsabilidade |  |
| --- | --- | --- |
| Analista de QA | Planejamento dos testes, elaboração da documentação, execução dos testes, registro de evidências e defeitos |  |
| Sistema | Disponibilizar as funcionalidades para validação |  |

# 13 CRONOGRAMA

| Atividade | Status |  |
| --- | --- | --- |
| Especificação de Requisitos | Concluído |  |
| Plano de Testes | Concluído |  |
| Critérios de Aceitação | Concluído |  |
| Casos de Teste | Pendente |  |
| Execução dos Testes | Pendente |  |
| Registro de Evidências | Pendente |  |
| Relatório de Bugs | Pendente |  |
| Matriz de Rastreabilidade | Pendente |  |
| Relatório Final | Pendente |  |

# 14 RISCOS

Os principais riscos identificados para este projeto são:

- Indisponibilidade temporária do sistema;

- Alterações na aplicação durante a execução dos testes;

- Instabilidade da conexão com a internet;

- Limitações inerentes ao ambiente de demonstração;

- Ausência de acesso ao código-fonte para investigação detalhada de defeitos.

# 15 APROVAÇÃO

Este Plano de Testes estabelece as diretrizes para o processo de validação funcional do sistema Automation Exercise.

Sua utilização garante que todas as atividades de teste sejam conduzidas de forma padronizada, documentada e rastreável, servindo como base para os artefatos produzidos ao longo do projeto, incluindo Casos de Teste, Critérios de Aceitação, Matriz de Rastreabilidade, Evidências de Execução, Relatório de Bugs e Relatório Final.